关于白城市2017-2018年

棚户区改造（城中村）建设项目

债券资金使用情况的说明

一、债券发行情况。白城市2017-2018年棚户区改造（城中村）建设项目，建设规模10.88万平方米、1256套，总投资47211.67万元，发行棚改专项债券35000万元。

二、债券资金拨付情况。截止2024年6月末共计拨付债券资金28534.23万元，拨付比例82%。其中：1、中城家园项目。建设单位为白城市中城投资建设有限公司，建设规模766套、6.39万平方米，计划投资22010万元，工程已竣工并完成验收，累计支付债券资金19345.2万元，支付比例87%，预留工程质保金660.3万元；2、三合家园二期项目。建设单位为白城经济开发区管委会，建设规模325套、2.9万平方米，计划投资8990万元，工程已竣工并完成验收，累计支付债券资金8810.02万元，支付比例97%，预留工程质保金158.9万元，预留防水质保金2.61万元；3、纺织新村项目。建设单位为白城市保障性住房管理中心，建设规模165套、1.2万平方米，工程已竣工，计划购买房源116套、0.89万平方米，计划购买资金3797.93万元，因开纺织新村开发企业相关手续办理缓慢，影响了政府购买商品房程序履行，导致了债券资金暂未拨付。

 白城市保障性住房管理中心

 2024年6月24日